# 智能体基座平台软件需求规格说明书（SRS）

依据：《2026-2027年团队规划暨第一次例会（修订版v2）》

版本：V1.0（草案）   编制：基座模块组

# 目录

1  项目概述	4

1.1  项目背景	4

1.2  项目目标	4

1.3  项目范围	4

1.4  术语定义	4

2  总体架构设计	5

2.1  基础设施层（基座负责）	5

2.2  数据层（基座负责）	5

2.3  能力层（基座核心模块）	5

2.4  应用层（子平台，基座不开发）	5

3  职责边界（强制约束，所有子平台周知）	6

3.1  基座负责	6

3.2  基座绝对不负责	6

4  模块功能需求	6

4.1  身份与访问管理IAM模块	6

4.2  交易与计费配额模块	7

4.3  智能体网关模块（基座核心）	7

4.4  统一知识库服务模块	7

4.5  工作流编排与提示词工程模块	8

4.6  通用插件工具框架	8

4.7  运营迭代模块	8

4.8  公共前端组件库	8

5  非功能需求	8

6  数据库核心表设计	9

7  RESTful API接口总览（基座对外，供子平台调用）	9

8  基座接入规范（面向各子平台开发团队）	10

8.1  接入前提	10

8.2  接入步骤	10

8.3  禁止行为	10

9  部署、版本与迭代管理	10

10  测试交付物要求（基座团队输出）	11

11  风险与约束	11

# 1  项目概述

## 1.1  项目背景

团队规划建设十大类智能体阵列（科创、文化、教育、健康、企业、数据、知产、法律、国际知产、跨境数字贸易，合计约180个智能体）。为避免每个智能体重复开发登录鉴权、模型调用、向量知识库、权限、计费、审计等通用能力，搭建统一基座平台，实现关注点分离：

基座：沉淀通用底层技术能力，一次建设，全部子平台复用；

子平台：聚焦领域业务、行业知识库、业务交互页面。

## 1.2  项目目标

支撑十大类智能体子平台接入，实现多租户资源与数据隔离；

提供统一身份、模型网关、知识库服务、工作流编排、插件框架、计费配额、审计运营能力；

提供公共UI组件库（导航、登录、消息、弹窗、免责提示）；

基座版本与上层智能体季度迭代节奏对齐；

从Demo原型走向可运营、可审计、可灰度发布的工程化平台。

## 1.3  项目范围

本系统包含：身份访问、交易计费、智能体网关、知识库底座、工作流编排、插件框架、数据资产、运营监控、公共UI组件、合规框架模板。

本系统不包含：任何业务逻辑（家谱、专利、学科教学、企业诊断等业务全部由子平台实现）。

## 1.4  术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 基座平台 | 公共底层底座，本系统 |
| 子平台 | 十大类领域智能体平台（教育、企业等） |
| 租户 | 每一个子平台为一个独立租户，资源隔离 |
| 智能体实例 | 子平台内部的单个Agent，例如语文霸、专利交底书生成Agent |
| 季度迭代 | 每3个月一个版本；设计月→迭代月→开发测试上线月 |

# 2  总体架构设计

严格遵循团队规划的四层架构：自下而上为基础设施层→数据层→能力层→应用层（子平台）。

## 2.1  基础设施层（基座负责）

提供算力调度、模型服务接入、对象存储、数据库集群；基础安全（网络、加密、访问控制、存储安全）。上层业务（子平台）不直接对接模型与原始存储，全部经基座封装。

## 2.2  数据层（基座负责）

注意：只提供存储、向量索引、数据治理能力；领域业务数据内容由子平台管理。主要包括：

用户账号数据、租户配置数据、配额与订单数据；

共享知识库底层向量引擎、索引管理；

会话日志、调用审计日志、操作留痕数据；

权限策略、灰度配置、A/B实验配置。

## 2.3  能力层（基座核心模块）

包含七大核心能力模块：

身份与访问管理模块（IAM/RBAC单点登录）；

交易与计费配额模块；

智能体网关模块（多模型路由、限流、调用审计）；

统一知识库服务模块（向量检索、知识库生命周期管理）；

工作流编排与提示词版本管理模块；

通用插件工具框架；

运营迭代模块：监控、灰度发布、A/B实验、合规弹窗组件。

## 2.4  应用层（子平台，基座不开发）

十大类智能体子平台Web、移动端；领域知识库业务内容、业务页面、业务提示词、行业业务逻辑；业务UI业务卡片（如科创集市、文化集市页面）。

交互模式：子平台通过HTTP API调用基座能力；前端复用基座提供的公共UI组件。

# 3  职责边界（强制约束，所有子平台周知）

## 3.1  基座负责

统一注册、单点登录、RBAC角色权限，控制谁可访问哪个智能体、哪些数据；

智能体网关：模型路由、调用配额、限流、全链路调用日志审计；

知识库底层：向量库、索引管理、文档上传/切分/检索能力；

工作流编排、提示词版本管理底层框架；

插件底层调度框架；子平台注册业务插件，基座负责执行调度；

订单、会员订阅、调用配额、计费统计；

公共UI组件库：顶部导航栏、登录弹窗、消息通知、个人中心、合规免责弹窗；

多租户隔离：不同子平台之间配置、配额、审计日志隔离；

通用安全框架：数据脱敏模板、操作日志留痕、灰度配置、A/B实验能力。

## 3.2  基座绝对不负责

不实现任何领域业务逻辑：不写家谱、专利、教学问答、企业诊断等业务代码；

不维护领域知识库内容：二十五史、专利库、学科题库等业务语料由子平台导入管理，基座仅提供底层存储检索；

不实现子平台业务页面（智能体集市业务卡片）；子平台复用基座导航组件，业务页面自行开发；

不做业务合规判定：健康、法律、跨境数据等业务合规判定由子平台与专业人员完成；基座只提供脱敏、日志、免责弹窗框架组件，文案与业务规则由子平台传入。

# 4  模块功能需求

## 4.1  身份与访问管理IAM模块

支持账号注册、登录、单点登录SSO，子平台无需再开发登录页面，直接复用基座登录组件；

RBAC角色权限模型：系统角色、租户角色（子平台自定义角色）；

租户隔离：每个子平台作为独立租户；租户内可定义管理员、普通用户、访客等角色；

接口鉴权：所有基座API必须携带token鉴权，校验当前用户对该租户、该资源的访问权限；

权限变更日志：所有角色、权限修改全部留审计日志。

## 4.2  交易与计费配额模块

配额管理：为每个租户（子平台）、每个智能体实例设置模型调用token上限，支持按日/按月配额；

订单与会员订阅能力框架：会员订单记录、消费统计；

调用消耗统计：统计每个租户、每个智能体的token消耗、调用次数；

配额熔断：到达配额上限后拦截调用，返回明确错误码。

说明：真实支付对接属于可选扩展，现阶段可先做记账统计框架，支付能力后续迭代。

## 4.3  智能体网关模块（基座核心）

多模型路由：支持配置多个大模型后端，子平台调用时指定模型标识，网关转发请求；

请求转发、流式返回支持（Agent流式对话）；

限流、熔断：全局、租户、智能体三级限流；

全量调用审计：每次模型调用记录租户id、智能体id、用户id、入参摘要、出参摘要、token消耗、时间、是否成功；

模型版本切换：子平台无需修改代码，在基座配置即可切换底层大模型；

错误统一封装，返回标准化错误码。

## 4.4  统一知识库服务模块

只做底层能力，知识库业务内容由子平台管理：

文档上传、文本切分、向量化入库；

向量检索接口：子平台传入query，返回topN检索片段；

知识库资源隔离：按租户隔离知识库，A子平台不能访问B子平台知识库；

知识库版本管理：支持版本快照、回滚；

文档元数据管理，支持标签过滤检索。

## 4.5  工作流编排与提示词工程模块

提示词模板版本管理：保存多版本prompt，支持版本切换、回滚；

可视化工作流底层执行引擎：支持编排“检索→大模型调用→插件调用”链路；

工作流资源归属租户隔离。

业务工作流（如专利申请流程、家谱考据流程）由子平台配置；基座只做执行引擎。

## 4.6  通用插件工具框架

插件注册机制：子平台把自有业务插件注册到基座；

基座统一负责插件调用调度、参数校验、调用日志留存；

插件执行隔离、超时控制、异常捕获记录审计日志。

## 4.7  运营迭代模块

监控大盘：基座全局监控，同时提供每个租户调用统计数据（调用量、错误率、token消耗），供子平台查看；

灰度发布配置：可对部分用户灰度启用新版本工作流/prompt模板；

A/B实验底层框架：支持实验组、对照组流量切分，记录实验指标；

公共合规UI组件：免责弹窗组件（健康、法律、跨境智能体传入业务提示文案）、数据脱敏模板组件；

会话日志存储：用户对话会话存储，按租户隔离。

## 4.8  公共前端组件库

输出给子平台前端复用：全局顶部导航栏、搜索组件；登录注册弹窗；消息通知组件；用户个人中心组件；合规免责提示弹窗组件。子平台只引入基座组件，业务页面、业务卡片由子平台自行开发。

# 5  非功能需求

多租户隔离：数据、配置、配额严格租户隔离；租户之间不可越权访问；

兼容性：基座API版本向下兼容；基座升级，旧版本子平台不需要大规模改造；

性能：网关支持并发模型调用；向量检索响应时间合理；支持未来180个智能体同时接入；

可审计：身份变更、模型调用、插件调用、知识库修改全部留日志，不可删除，支持导出；

安全：接口鉴权、输入校验；敏感数据脱敏存储；

迭代对齐：跟随团队季度迭代，每季度输出基座版本、版本变更文档；

可观测：错误告警、调用异常告警。

# 6  数据库核心表设计

仅列出核心业务表；实际生产需补充索引、唯一约束、时间戳、逻辑删除字段。

| 表名 | 主要字段 |
| --- | --- |
| sys_tenant 租户表 | tenant_id, tenant_name, tenant_desc, status, create_time |
| sys_user 用户账号表 | user_id, username, password_hash, phone, email, create_time |
| sys_user_tenant_rel 用户租户关联表 | rel_id, user_id, tenant_id, role_ids |
| sys_role 角色表(RBAC) | role_id, tenant_id, role_name, permission_json |
| sys_permission 权限项表 | perm_id, perm_key, perm_desc |
| model_config 大模型后端配置表 | model_id, model_name, endpoint, api_key, status, max_token |
| agent_quota 配额表 | quota_id, tenant_id, agent_id, quota_type, limit_value, used_value, reset_cycle |
| model_call_log 模型调用审计日志 | log_id, tenant_id, agent_id, user_id, model_id, input_snippet, output_snippet, token_used, status, cost, call_time |
| kb_repo 知识库仓库表 | repo_id, tenant_id, repo_name, vector_index_name, status |
| prompt_template 提示词模板版本表 | prompt_id, tenant_id, name, content, version, create_time |
| workflow_def 工作流定义表 | wf_id, tenant_id, name, dsl_json, version |
| plugin_register 插件注册表 | plugin_id, tenant_id, name, endpoint, param_schema, status |

# 7  RESTful API接口总览（基座对外，供子平台调用）

实际开发补充请求体、响应体、错误码，此处只做接口分类。

| 接口分类 | 接口路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 身份鉴权 | POST /api/v1/auth/login | 登录获取token |
| 身份鉴权 | GET /api/v1/auth/user-info | 获取当前登录用户信息 |
| 身份鉴权 | GET /api/v1/auth/tenant-list | 获取用户可访问租户列表 |
| 智能体网关 | POST /api/v1/gateway/chat/completions | 对话模型调用（流式/非流式） |
| 智能体网关 | GET /api/v1/gateway/call-stat | 获取租户调用统计数据 |
| 知识库服务 | POST /api/v1/kb/repo/create | 创建知识库仓库 |
| 知识库服务 | POST /api/v1/kb/repo/document/upload | 上传文档 |
| 知识库服务 | POST /api/v1/kb/repo/search | 向量检索 |
| Prompt与工作流 | POST /api/v1/prompt/template/save | 保存提示词模板（带版本） |
| Prompt与工作流 | POST /api/v1/workflow/run | 执行工作流 |
| 插件框架 | POST /api/v1/plugin/register | 注册业务插件 |
| 插件框架 | POST /api/v1/plugin/call | 调用插件 |
| 配额与计费 | GET /api/v1/quota/get | 获取租户/智能体配额与已使用量 |
| 审计日志 | GET /api/v1/log/model-call/list | 查询模型调用审计日志（租户只能看本租户日志） |

# 8  基座接入规范（面向各子平台开发团队）

## 8.1  接入前提

子平台向基座申请分配唯一tenant_id；

子平台确定需要基座提供的能力：是否需要知识库、工作流、自定义插件；

优先参考样板：教育智能体、企业智能体接入示例工程。

## 8.2  接入步骤

在基座注册租户，获取租户凭证；

前端引入基座公共UI组件库（登录、导航、弹窗）；

后端调用基座API，所有请求带上鉴权token与tenant_id；

注册本租户的知识库、prompt模板、业务插件；

联调测试：权限、模型调用、知识库检索、配额熔断；

完成样板测试，进入季度版本迭代。

## 8.3  禁止行为

子平台禁止绕过基座直接调用底层大模型；所有模型请求必须经过网关；

禁止跨租户访问其他子平台知识库、配置；

业务逻辑不能下沉写到基座；业务逻辑全部保留在子平台。

# 9  部署、版本与迭代管理

迭代周期：季度迭代（3个月一个基座版本），对齐上层智能体迭代节奏；

版本号规则：V主.次.季度号，例如V1.0.Q1；

每个版本交付：版本变更说明文档、兼容性说明、升级步骤；

部署环境：开发环境→联调测试环境→正式环境；

发布顺序：先样板（教育、企业智能体）验证基座新版本，再全量开放给其他子平台。

# 10  测试交付物要求（基座团队输出）

每一个基座版本上线，基座测试需输出：

基座版本测试报告：模块测试结果、多租户隔离测试、网关并发测试、安全测试结果；

Bug清单：已修复/遗留问题，遗留风险说明；

API更新说明文档；

升级部署手册。

# 11  风险与约束

业务合规风险：基座只提供合规框架，业务合规审核由子平台与专业人员完成，基座不承担业务合规责任；

需求膨胀风险：子平台容易把业务需求提交到基座；需需求评审，业务类需求退回子平台自行实现，仅通用公共能力进入基座；

版本兼容风险：基座升级必须保证向下兼容，减少子平台改造成本；

资源风险：随着接入智能体数量变多，算力、向量存储需预留扩容空间。