# 智能体基座平台软件需求规格说明书（SRS）

| 项 | 内容 |

|----|------|

| 文档名称 | 智能体基座平台软件需求规格说明书 |

| 依据 | 《2026-2027年团队规划暨第一次例会（修订版v2）》 |

| 文档版本 | V1.2 |

| 状态 | 正式修订稿（相对 V1.0 草案补齐接口契约、数据模型、验收标准与实现状态） |

| 编制 | 基座模块组 |

| 适用对象 | 基座研发、测试、运维；十大类子平台研发与产品；项目评审 |

| 关联工程 | base-platform/（可运行参考实现，当前版本 V1.2.Q1） |

| 修订日期 | 2026-10-20 |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |

|------|------|------|

| V1.0 | 2026-10 | 草案：范围、职责边界、模块纲要、表与接口分类 |

| V1.2 | 2026-10-20 | 完善：用户故事与优先级、接口契约与错误码、工作流 DSL、向量方案、SSO/企业微信、灰度·A/B 生效规则、租户开通、验收用例、与实现对齐状态、路线图 |

# 目录

1. 项目概述

2. 总体架构设计

3. 职责边界（强制约束）

4. 干系人与用户角色

5. 模块功能需求

6. 关键用例与端到端流程

7. 接口规范

8. 数据模型

9. 工作流 DSL 规范

10. 非功能需求

11. 安全与合规需求

12. 基座接入规范

13. 部署、版本与迭代管理

14. 测试与验收

15. 风险、约束与假设

16. 实现状态与路线图

17. 附录

# 1 项目概述

## 1.1 项目背景

团队规划建设十大类智能体阵列（科创、文化、教育、健康、企业、数据、知产、法律、国际知产、跨境数字贸易，合计约 180 个智能体）。若每个智能体各自实现登录鉴权、模型调用、向量知识库、权限、计费、审计等通用能力，将导致重复建设、标准不一、安全与审计不可控。

因此建设统一 智能体基座平台，实现关注点分离：

- 基座：沉淀通用底层技术能力，一次建设，全部子平台复用。

- 子平台：聚焦领域业务、行业知识库内容、业务交互页面与业务合规判定。

## 1.2 项目目标

| 编号 | 目标 | 度量建议 |

|------|------|----------|

| G1 | 支撑十大类智能体子平台接入，实现多租户资源与数据隔离 | 租户间数据越权访问用例通过率 100% |

| G2 | 提供统一身份、模型网关、知识库、工作流、插件、配额计费、合规审计能力 | 六大能力模块均有可调用 API 与验收用例 |

| G3 | 提供可复用公共 UI / 样板子平台，降低子平台接入成本 | 样板工程 1 日内完成联调闭环 |

| G4 | 基座版本与上层智能体季度迭代节奏对齐 | 每季度交付版本说明 + 兼容性说明 |

| G5 | 从 Demo 走向可运营、可审计、可灰度的工程化平台 | 灰度/A-B 对工作流或 Prompt 真正生效并可统计 |

## 1.3 项目范围

### 1.3.1 范围内（In Scope）

- 身份与访问管理（账号、租户、RBAC、SSO）

- 智能体实例登记与模型网关（路由、限流、配额、计费记账、调用审计）

- 知识库底座（上传、切分、向量化、检索、版本快照、重索引）

- 提示词版本与工作流编排引擎（含可视化编排器）

- 插件注册与调度框架

- 运营能力：调用统计、灰度、A/B、合规弹窗框架、脱敏模板、会话存储框架

- 平台级租户开通与功能开关

- 公共前端组件与文化子平台样板工程

### 1.3.2 范围外（Out of Scope）

- 任何领域业务逻辑（家谱、专利、学科教学、企业诊断、文化内容创作策略等）

- 领域知识库业务语料的采集、标注、审核与内容维护

- 子平台业务页面与业务集市卡片

- 业务侧合规判定结论（健康/法律/跨境等）

- 真实支付渠道对接（可作为后续扩展；本期以记账与配额熔断为主）

- 移动端原生 App（本期以 Web / H5 接入为主）

## 1.4 术语与缩写

| 术语 | 说明 |

|------|------|

| 基座平台 | 公共底层底座，本系统 |

| 子平台 | 十大类领域智能体平台（教育、文化、企业等） |

| 租户（Tenant） | 每一个子平台（或独立运营单元）对应一个租户，资源与数据隔离 |

| 智能体实例（Agent） | 租户内登记的单个 Agent，如「语文霸」「文化问答 Agent」 |

| IAM | 身份与访问管理 |

| RBAC | 基于角色的访问控制 |

| SSO | 单点登录；基座签发票据，子平台兑换会话 |

| RAG | 检索增强生成：向量检索片段后再调用大模型 |

| DSL | 工作流领域特定语言（JSON 描述节点与边） |

| 灰度 | 按用户稳定哈希将部分流量切到新目标（Prompt/工作流） |

| A/B 实验 | 对照组 / 实验组分流并记录指标 |

| 季度迭代 | 每 3 个月一个版本：设计月 → 迭代月 → 开发测试上线月 |

| P0 / P1 / P2 | 需求优先级：必须 / 应该 / 可以 |

## 1.5 文档约定

- Shall / 必须：强制需求，验收不通过则不可发布。

- Should / 应该：强烈建议，可延期但需登记风险。

- May / 可以：可选增强。

- 实现状态见第 16 章：已实现 / 部分实现 / 规划中。

# 2 总体架构设计

严格遵循团队规划四层架构：自下而上为 基础设施层 → 数据层 → 能力层 → 应用层（子平台）。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 应用层（子平台负责）                                          │

│  文化 / 教育 / 企业 / … 业务页 · 领域知识内容 · 业务合规判定     │

│  通过 HTTP API + 公共组件 / SSO 接入基座                       │

└────────────────────────────▲────────────────────────────────┘

│ API / SSO / 组件

┌────────────────────────────┴────────────────────────────────┐

│ 能力层（基座核心）                                            │

│  IAM · 网关 · 知识库 · 工作流/Prompt · 插件 · 配额 · 合规运营   │

└────────────────────────────▲────────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────────┴────────────────────────────────┐

│ 数据层（基座负责存储与治理能力，内容由子平台管理）               │

│  账号/租户/权限 · 向量索引 · 会话/审计 · 灰度/A-B 配置          │

└────────────────────────────▲────────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────────┴────────────────────────────────┐

│ 基础设施层（基座负责封装）                                     │

│  模型接入 · 对象存储 · 数据库 · 网络安全与访问控制               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.1 基础设施层（基座负责）

基座应当封装算力与模型服务接入、对象存储、数据库；提供基础安全（网络、传输加密、访问控制、存储安全）。上层业务不得直接对接底层模型与原始存储，一律经基座封装。

| 能力 | 本期要求 | 后续增强 |

|------|----------|----------|

| 模型接入 | 可配置多模型后端；支持 Mock 与真实 HTTP 转发 | 统一适配 OpenAI / 国产大模型协议 |

| 数据库 | 支持关系型持久化；开发可用 SQLite，生产应支持 PostgreSQL | 读写分离、备份策略 |

| 向量存储 | 本期允许「嵌入向量落库 + 应用层相似度」 | pgvector / Milvus 等专用引擎 |

| 对象存储 | 文档元数据入库；大文件可先本地/对象存储抽象 | OSS/S3 正式对接 |

## 2.2 数据层（基座负责）

只提供存储、向量索引、数据治理能力；领域业务数据内容由子平台管理。主要包括：

- 用户账号、租户配置、配额与记账数据

- 知识库仓库、文档、分块、嵌入向量、版本快照

- 会话日志、模型/插件调用审计、操作留痕

- 权限策略、灰度配置、A/B 实验与事件

## 2.3 能力层（基座核心模块）

| 模块 | 职责摘要 |

|------|----------|

| IAM | 登录、租户、RBAC、SSO、企业微信 OAuth |

| 交易与配额 | Token 配额、熔断、消耗统计、订单框架 |

| 智能体网关 | 多模型路由、限流、审计、统一错误码 |

| 知识库服务 | 上传切分、向量化、检索、快照、重索引 |

| 工作流与 Prompt | 版本管理、DSL 执行、可视化编排、灰度/A-B 路由 |

| 插件框架 | 注册、调度、超时、调用日志 |

| 运营与合规 | 统计、灰度、A/B、脱敏、免责弹窗框架、会话 |

## 2.4 应用层（子平台，基座不开发业务）

十大类智能体子平台 Web/移动端；领域知识库业务内容、业务页面、业务提示词、行业业务逻辑；业务 UI 卡片。

交互模式：

1. 子平台后端/前端调用基座 REST API（携带 Token + 租户标识）。

2. 前端复用基座公共 UI 组件或参考样板工程（如 /culture）。

3. 跨系统登录通过 SSO 票据或企业微信 OAuth。

## 2.5 逻辑部署视图（参考）

| 环境 | 用途 |

|------|------|

| 开发环境 | 本地/内网开发，可 SQLite |

| 联调测试环境 | 子平台联调、样板验证 |

| 正式环境 | 生产；PostgreSQL + 对象存储 + 监控告警 |

# 3 职责边界（强制约束，所有子平台周知）

## 3.1 基座负责

1. 统一注册、登录、SSO、RBAC；控制谁可访问哪个租户、哪些智能体与资源。

2. 智能体网关：模型路由、调用配额、限流、全链路调用日志审计。

3. 知识库底层：向量化、索引管理、文档上传/切分/检索能力。

4. 工作流编排、提示词版本管理底层框架与可视化编排器。

5. 插件底层调度；子平台注册业务插件，基座负责执行调度。

6. 配额、调用统计、订单/会员框架（支付可选）。

7. 公共 UI 组件与样板接入工程。

8. 多租户隔离：配置、配额、知识库、审计日志按租户隔离。

9. 通用安全框架：脱敏模板、操作留痕、灰度、A/B。

## 3.2 基座绝对不负责

1. 不实现任何领域业务逻辑。

2. 不维护领域知识库内容（二十五史、专利库、学科题库等由子平台导入管理）。

3. 不实现子平台业务页面与业务集市卡片。

4. 不做业务合规判定；只提供脱敏、日志、免责弹窗框架，文案与业务规则由子平台传入。

## 3.3 冲突处理原则

若子平台提出需求落入 3.2，基座产品/架构必须退回；仅当需求可抽象为「跨子平台可复用的公共能力」时，经评审进入基座 backlog。

# 4 干系人与用户角色

## 4.1 干系人

| 干系人 | 关注点 |

|--------|--------|

| 基座模块组 | 能力完整性、兼容性、稳定性 |

| 子平台研发 | 接入成本、接口清晰、样板可抄 |

| 子平台产品 | 能力边界、上线节奏 |

| 平台管理员 | 开租户、配额、全局监控 |

| 安全/合规 | 审计、脱敏、越权防护 |

| 测试 | 可验收、可回归 |

## 4.2 系统角色

| 角色 | 说明 | 典型权限 |

|------|------|----------|

| 平台管理员 | 跨租户运营 | 租户开通/停用、平台配置 |

| 租户管理员 | 本租户运营 | 用户角色、配额、智能体登记、灰度/A-B、合规文案 |

| 租户开发者 | 接入与编排 | 知识库、工作流、插件、Prompt |

| 普通用户 | 使用智能体 | 对话、检索（按授权） |

| 访客 | 只读或受限 | 按租户策略（可选） |

# 5 模块功能需求

> 优先级：P0 必须（当前季度可运营闭环）、P1 应该（工程化增强）、P2 可以（中长期）。

## 5.1 身份与访问管理（IAM）

| ID | 需求 | 优先级 | 验收要点 |

|----|------|--------|----------|

| IAM-01 | 支持账号密码登录，返回访问令牌 | P0 | 错误密码不可登录；成功返回 token |

| IAM-02 | 登录时可选择用户有权限的租户；租户列表动态来自后端 | P0 | 新建租户出现在可选列表 |

| IAM-03 | 所有受保护 API 必须校验 Token；并校验租户上下文 | P0 | 无 Token / 错租户返回明确错误码 |

| IAM-04 | RBAC：角色绑定权限键；接口级鉴权 | P0 | 无权限操作被拒绝并审计 |

| IAM-05 | 用户-租户多对多；同一用户可加入多租户 | P0 | 切换租户后数据隔离正确 |

| IAM-06 | SSO 票据：基座签发一次性短时票据，子平台兑换 Token | P0 | 票据只能用一次；过期失效 |

| IAM-07 | 企业微信 OAuth：可配置 CorpId/Secret；未配置时提供 Mock 联调 | P1 | Mock 可完成登录闭环 |

| IAM-08 | 权限/角色变更写审计日志 | P0 | 可查询到变更记录 |

| IAM-09 | 支持登出与前端会话清理，避免账号串用 | P0 | 退出后本地会话不可继续调用 |

| IAM-10 | 平台管理员与租户管理员权限分离 | P0 | 租户管理员不可开其他租户 |

## 5.2 租户开通与平台管理

| ID | 需求 | 优先级 | 验收要点 |

|----|------|--------|----------|

| TEN-01 | 平台管理员可创建租户（名称、描述、功能开关、默认配额） | P0 | 创建后可登录该租户 |

| TEN-02 | 创建租户时可同时创建租户管理员账号 | P0 | 管理员可登录并具备租户管理权限 |

| TEN-03 | 可为租户开关：网关/知识库/工作流/插件 | P0 | 关闭后对应 API 拒绝 |

| TEN-04 | 可为租户智能体配置/调整配额 | P0 | 超额熔断生效 |

| TEN-05 | 租户停用后不可再调用业务 API | P1 | 返回租户停用错误码 |

## 5.3 智能体登记与模型网关

| ID | 需求 | 优先级 | 验收要点 |

|----|------|--------|----------|

| GW-01 | 租户内必须先登记智能体实例，方可经网关调用 | P0 | 未登记返回 AGENT_NOT_REGISTERED |

| GW-02 | 同一 agent_id 可在不同租户各自存在，互不影响 | P0 | 跨租户不可共用对方登记 |

| GW-03 | POST /gateway/chat/completions 统一入口；禁止子平台直连模型 | P0 | 绕过无合法入口 |

| GW-04 | 支持指定模型或使用智能体默认模型 | P0 | 切换模型配置后无需改子平台代码 |

| GW-05 | 记录调用审计：租户、智能体、用户、摘要、token、费用、状态、时间 | P0 | 列表可按租户查询 |

| GW-06 | 配额校验与熔断；超额返回明确错误码 | P0 | 到达上限后拦截 |

| GW-07 | 租户/智能体级限流 | P1 | 超限返回限流错误 |

| GW-08 | 流式响应（SSE/chunk） | P1 | 客户端可增量接收 |

| GW-09 | 调用统计：次数、token、费用、错误率 | P0 | 控制台/API 可查看 |

| GW-10 | 统一错误封装（见 7.3） | P0 | 错误码稳定可文档化 |

## 5.4 交易与计费配额

| ID | 需求 | 优先级 | 验收要点 |

|----|------|--------|----------|

| QUO-01 | 按租户+智能体设置 token 配额（月/日周期字段可配置） | P0 | 查询可见 limit/used |

| QUO-02 | 每次成功调用累加 used，并计算 cost（按模型单价） | P0 | 与审计日志一致 |

| QUO-03 | 订单/会员订阅数据模型与记账框架 | P2 | 可记录订单，支付可后置 |

| QUO-04 | 配额重置任务（按周期） | P1 | 周期到后 used 清零或滚动 |

## 5.5 统一知识库服务

| ID | 需求 | 优先级 | 验收要点 |

|----|------|--------|----------|

| KB-01 | 创建知识库仓库，归属租户 | P0 | 他租户不可见 |

| KB-02 | 文档上传、自动切分、向量化入库 | P0 | 上传返回 chunk_count、vectorized |

| KB-03 | 向量检索：query → topN 片段 + 相似度分数 | P0 | 语义相关文档排序靠前 |

| KB-04 | 标签过滤检索 | P1 | tags 过滤生效 |

| KB-05 | 文档列表、删除（逻辑删） | P0 | 删除后不可被检索 |

| KB-06 | 版本快照 | P0 | 可创建快照并查询历史 |

| KB-07 | 快照回滚 | P1 | 回滚后检索内容符合快照 |

| KB-08 | 重索引（全库重建嵌入） | P0 | reindex 后仍可检索 |

| KB-09 | 嵌入实现可替换（本地哈希 / 外部 Embedding / pgvector） | P1 | 接口不变，实现可插拔 |

向量方案要求（本期）：

- 必须提供可用的向量检索闭环，不依赖外网模型亦可演示。

- 嵌入维度、相似度算法需在版本说明中写明。

- 生产应支持迁移到专用向量引擎，且 检索 API 契约保持兼容。

## 5.6 工作流编排与提示词工程

| ID | 需求 | 优先级 | 验收要点 |

|----|------|--------|----------|

| WF-01 | Prompt 模板多版本保存、激活、列表 | P0 | 版本号递增 |

| WF-02 | 工作流以 JSON DSL 存储，归属租户 | P0 | 保存/列表/运行 |

| WF-03 | 执行引擎支持节点：retrieve / prompt / llm / plugin | P0 | 端到端 traces 可观测 |

| WF-04 | 可视化编排器：拖拽节点、编辑属性、导出 DSL、保存、试运行 | P0 | 与引擎 DSL 一致 |

| WF-05 | 运行时可按灰度/A-B 改写实际工作流目标 | P0 | resolve 与 run 一致 |

| WF-06 | 业务工作流内容由子平台配置，基座只做引擎 | P0 | 职责边界评审通过 |

## 5.7 通用插件工具框架

| ID | 需求 | 优先级 | 验收要点 |

|----|------|--------|----------|

| PLG-01 | 插件注册（名称、endpoint、method、超时、参数模式） | P0 | 注册后可列表 |

| PLG-02 | 统一调用调度、超时控制、异常捕获 | P0 | 超时/失败有日志 |

| PLG-03 | 插件调用审计日志 | P0 | 可查询 |

| PLG-04 | 插件市场/模板分类 | P2 | 可按 category 浏览 |

| PLG-05 | 出站鉴权与 SSRF 防护白名单 | P1 | 非法内网地址拒绝 |

## 5.8 运营迭代与合规框架

| ID | 需求 | 优先级 | 验收要点 |

|----|------|--------|----------|

| OPS-01 | 租户调用统计大盘（量、错误、token） | P0 | API/控制台可见 |

| OPS-02 | 灰度：按 user 稳定哈希，对 prompt/workflow 生效 | P0 | 同用户结果稳定 |

| OPS-03 | A/B：control/treatment，流量比例，事件统计 | P0 | stats 可汇总 |

| OPS-04 | 目标解析接口：优先 A/B，其次灰度，否则默认 | P0 | /compliance/resolve |

| OPS-05 | 合规免责文案按租户配置 | P0 | 子平台可拉取展示 |

| OPS-06 | 脱敏预览：手机/身份证/邮箱 | P0 | 预览结果正确 |

| OPS-07 | 会话与消息存储框架（按租户隔离） | P1 | 可创建会话并追加消息 |

| OPS-08 | 审计日志不可物理删除（逻辑删标记），支持导出 | P1 | 导出文件可读 |

## 5.9 公共前端与样板工程

| ID | 需求 | 优先级 | 验收要点 |

|----|------|--------|----------|

| UI-01 | 登录门禁、会话展示、退出 | P0 | 未登录不可用业务面板 |

| UI-02 | 六大能力控制台 | P0 | 分 Tab 可操作主流程 |

| UI-03 | 租户管理后台 | P0 | 可开通租户 |

| UI-04 | 工作流可视化编排页 | P0 | 保存并试跑 |

| UI-05 | 文化智能体子平台样板（问答、RAG、SSO） | P0 | 不实现业务底座，只调基座 |

| UI-06 | 可复用基础组件（按钮、弹窗、导航样式） | P1 | 子平台可引用静态资源或后续 npm 包 |

# 6 关键用例与端到端流程

## 6.1 UC-01 租户开通

参与者：平台管理员

主成功场景：

1. 管理员登录 /admin。

2. 填写租户名称、功能开关、默认配额、租户管理员账号。

3. 系统创建租户、功能配置、管理员用户与角色绑定、可选默认智能体配额。

4. 租户管理员使用新账号登录控制台。

验收：新租户出现在登录租户列表；管理员可调用已开启能力。

## 6.2 UC-02 智能体调用闭环

1. 租户登记智能体。

2. 用户登录并选择租户。

3. 调用网关对话。

4. 系统校验登记 → 限流 → 配额 → 转发模型 → 记账 → 写审计。

5. 返回统一结构（内容 + usage + billing）。

## 6.3 UC-03 知识库 RAG

1. 创建知识库 → 上传文档 → 自动切分向量化。

2. 检索得到带 score 的片段。

3. （可选）工作流 retrieve → llm 生成回答。

## 6.4 UC-04 子平台 SSO 进入

1. 用户已在基座登录。

2. 子平台请求 POST /auth/sso/ticket。

3. 跳转子平台并 POST /auth/sso/exchange。

4. 子平台持 Token 调用网关/知识库。

## 6.5 UC-05 灰度 / A-B 生效

1. 配置 A/B（或灰度）。

2. 用户请求 resolve 或运行工作流。

3. 系统按稳定哈希选择 control/treatment 或灰度目标。

4. 记录 A/B 事件，可查 stats。

## 6.6 推荐业务演示路径（验收演示脚本）

> 平台开租户 → 租户用户登录 → 登记智能体 → 建知识库并向量化 → 编排「检索+LLM」工作流 → 配置 A/B → 文化子平台用 SSO 进入问答/检索

# 7 接口规范

## 7.1 通用约定

| 项 | 约定 |

|----|------|

| Base URL | /api/v1 |

| 协议 | HTTPS（生产必须）；开发可用 HTTP |

| 鉴权 | Authorization: Bearer <access_token> |

| 租户 | 请求头 X-Tenant-Id: <tenant_id>（除登录/票据兑换/健康检查等） |

| 数据格式 | application/json；上传可用 multipart/form-data |

| 时间 | ISO-8601，建议 UTC，后缀 Z |

| 成功响应 | { "code": "OK", "message": "...", "data": ... } |

| 失败响应 | { "code": "<ERROR_CODE>", "message": "...", "data": null } |

## 7.2 接口清单（对外）

### 7.2.1 身份鉴权

| 方法 | 路径 | 说明 | 鉴权 |

|------|------|------|------|

| POST | /auth/login | 登录获取 token | 否 |

| GET | /auth/user-info | 当前用户信息 | 是 |

| GET | /auth/tenant-list | 可访问租户列表 | 是/登录前可见策略以实现为准 |

| POST | /auth/sso/ticket | 签发 SSO 票据 | 是 |

| POST | /auth/sso/exchange | 票据兑换 token | 否（凭票据） |

| GET | /auth/sso/wecom/authorize | 企业微信授权 URL | 否 |

| GET | /auth/sso/wecom/callback | 企业微信回调 | 否 |

| GET | /auth/sso/wecom/mock-callback | Mock 联调回调 | 否 |

### 7.2.2 平台管理

| 方法 | 路径 | 说明 |

|------|------|------|

| POST | /admin/tenants | 创建租户 |

| GET | /admin/tenants | 租户列表 |

| PATCH | /admin/tenants/{tenant_id} | 更新租户/功能开关 |

| PUT | /admin/tenants/{tenant_id}/quota | 配置配额 |

### 7.2.3 IAM / 智能体

| 方法 | 路径 | 说明 |

|------|------|------|

| GET | /iam/my-permissions | 当前权限 |

| POST | /agent/register | 登记智能体 |

| GET | /agent/list | 本租户智能体列表 |

### 7.2.4 网关 / 模型 / 配额 / 日志

| 方法 | 路径 | 说明 |

|------|------|------|

| POST | /gateway/chat/completions | 对话调用 |

| GET | /gateway/call-stat | 调用统计 |

| GET | /model/list | 模型列表 |

| GET | /quota/get | 配额查询 |

| GET | /log/model-call/list | 模型调用审计 |

### 7.2.5 知识库

| 方法 | 路径 | 说明 |

|------|------|------|

| POST | /kb/repo/create | 创建仓库 |

| POST | /kb/repo/document/upload | 上传文档 |

| POST | /kb/repo/search | 向量检索 |

| GET | /kb/repo/{repo_id}/documents | 文档列表 |

| DELETE | /kb/repo/document/{doc_id} | 删除文档 |

| POST | /kb/repo/{repo_id}/snapshot | 创建快照 |

| GET | /kb/repo/{repo_id}/snapshots | 快照列表 |

| POST | /kb/repo/{repo_id}/reindex | 重建向量 |

### 7.2.6 Prompt / 工作流 / 插件

| 方法 | 路径 | 说明 |

|------|------|------|

| POST | /prompt/template/save | 保存 Prompt |

| GET | /prompt/template/list | 列表 |

| POST | /workflow/save | 保存工作流 |

| GET | /workflow/list | 列表 |

| POST | /workflow/run | 执行工作流 |

| POST | /plugin/register | 注册插件 |

| POST | /plugin/call | 调用插件 |

| GET | /plugin/list | 列表 |

### 7.2.7 合规 / 灰度 / A-B

| 方法 | 路径 | 说明 |

|------|------|------|

| GET/POST | /compliance/config | 合规文案配置 |

| POST | /compliance/mask-preview | 脱敏预览 |

| POST | /compliance/gray | 创建灰度 |

| GET | /compliance/gray/list | 灰度列表 |

| POST | /compliance/ab | 创建 A/B |

| GET | /compliance/ab/list | A/B 列表 |

| GET | /compliance/ab/{exp_id}/stats | 实验统计 |

| GET | /compliance/resolve | 解析当前用户最终目标 |

## 7.3 标准错误码（节选）

| 错误码 | HTTP | 含义 |

|--------|------|------|

| OK | 200 | 成功 |

| UNAUTHORIZED | 401 | 未登录或 token 无效 |

| FORBIDDEN | 403 | 无权限 |

| TENANT_REQUIRED | 400 | 缺少租户上下文 |

| TENANT_DISABLED | 403 | 租户已停用 |

| FEATURE_DISABLED | 403 | 租户未开启该能力 |

| AGENT_NOT_REGISTERED | 404 | 智能体未登记 |

| QUOTA_EXCEEDED | 429 | 配额用尽 |

| RATE_LIMITED | 429 | 限流 |

| KB_NOT_FOUND | 404 | 知识库不存在 |

| SSO_TICKET_INVALID | 400 | 票据无效/已用/过期 |

| AB_NOT_FOUND | 404 | 实验不存在 |

| VALIDATION_ERROR | 422 | 参数校验失败 |

| INTERNAL_ERROR | 500 | 未预期错误 |

> 完整错误码表随 OpenAPI（/docs）与版本变更说明同步维护。

## 7.4 关键请求/响应示例

### 登录

POST /api/v1/auth/login

Content-Type: application/json

{"username":"demo","password":"demo123","tenant_id":"tenant_edu"}

{

"code": "OK",

"message": "登录成功",

"data": {

"access_token": "<jwt>",

"token_type": "bearer",

"user": {"user_id":"...","username":"demo"},

"tenant_id": "tenant_edu"

}

}

### 网关对话

POST /api/v1/gateway/chat/completions

Authorization: Bearer <token>

X-Tenant-Id: tenant_edu

Content-Type: application/json

{

"agent_id": "agent_yuwen",

"messages": [{"role":"user","content":"介绍基座职责"}]

}

### 向量检索

POST /api/v1/kb/repo/search

Authorization: Bearer <token>

X-Tenant-Id: tenant_edu

{"repo_id":"kb_xxx","query":"昆曲","top_n":5}

{

"code": "OK",

"data": {

"repo_id": "kb_xxx",

"query": "昆曲",

"hits": [

{"chunk_id":"ck_1","doc_name":"昆曲.txt","content":"...","score":0.42,"tags":"culture"}

]

}

}

# 8 数据模型

## 8.1 设计原则

- 所有业务资源表必须含 tenant_id（平台级表除外）。

- 主键使用字符串业务 ID（如 tenant_ / kb_ 前缀）。

- 审计类数据禁止物理删除；可用 deleted 逻辑标记。

- 生产环境补充索引、唯一约束、外键策略与备份。

## 8.2 核心表（含 V1.2 扩展）

| 表名 | 主要字段 | 说明 |

|------|----------|------|

| sys_tenant | tenant_id, tenant_name, tenant_desc, status, create_time | 租户 |

| sys_tenant_feature | tenant_id, enable_gateway/kb/workflow/plugin, default_quota_limit, contact_* | 功能开关 |

| sys_platform_admin | user_id, remark | 平台管理员 |

| sys_user | user_id, username, password_hash, phone, email, status | 用户 |

| sys_user_tenant_rel | rel_id, user_id, tenant_id, role_ids | 用户租户关系 |

| sys_role | role_id, tenant_id, role_name, permission_json | 角色 |

| sys_permission | perm_id, perm_key, perm_desc | 权限字典 |

| model_config | model_id, model_name, endpoint, api_key, max_token, price_per_1k, provider | 模型 |

| agent_registry | reg_id, agent_id, tenant_id, agent_name, default_model_id, status | 智能体登记（租户内唯一 agent_id） |

| agent_quota | quota_id, tenant_id, agent_id, quota_type, limit_value, used_value, reset_cycle | 配额 |

| model_call_log | log_id, tenant_id, agent_id, user_id, model_id, snippets, token_used, cost, status | 调用审计 |

| kb_repo | repo_id, tenant_id, repo_name, vector_index_name, version, status | 知识库 |

| kb_document | doc_id, repo_id, tenant_id, doc_name, tags, chunk_count, version, status | 文档 |

| kb_chunk | chunk_id, repo_id, doc_id, content, tags, embedding_json | 分块+向量 |

| kb_snapshot | snapshot_id, repo_id, version, note, payload_json | 快照 |

| prompt_template | prompt_id, tenant_id, name, content, version, is_active | Prompt |

| workflow_def | wf_id, tenant_id, name, dsl_json, version, status | 工作流 |

| plugin_register | plugin_id, tenant_id, name, endpoint, method, timeout_sec, category | 插件 |

| plugin_call_log | log_id, tenant_id, plugin_id, request/response snippet, latency_ms | 插件审计 |

| chat_session / chat_message | 会话与消息 | 会话框架 |

| compliance_config | tenant_id, title, content, mask_* | 合规文案 |

| gray_release | gray_id, tenant_id, target_type, target_id, percent, status | 灰度 |

| ab_experiment | exp_id, tenant_id, name, control_id, treatment_id, traffic_percent | A/B |

| ab_event | event_id, exp_id, user_id, variant, metric, value | A/B 事件 |

| sso_ticket | ticket_id, user_id, tenant_id, redirect_uri, consumed, expire_time | SSO |

| sys_audit_log | audit_id, tenant_id, user_id, action, resource, detail, ip, deleted | 操作审计 |

## 8.3 关键唯一性约束

- (agent_registry.tenant_id, agent_registry.agent_id) 唯一。

- sys_user.username 全局唯一。

- sys_permission.perm_key 全局唯一。

# 9 工作流 DSL 规范

## 9.1 顶层结构

{

"name": "文化RAG编排",

"steps": [

{"id": "r1", "type": "retrieve", "top_n": 3},

{"id": "p1", "type": "prompt", "prompt_id": "prompt_xxx"},

{"id": "l1", "type": "llm", "model_id": "mock-gpt", "context_from": "r1"},

{"id": "t1", "type": "plugin", "plugin_id": "plugin_xxx"}

]

}

## 9.2 节点类型

| type | 含义 | 关键字段 |

|------|------|----------|

| retrieve | 知识库检索 | top_n；运行输入需 repo_id+query |

| prompt | 套用提示词模板 | prompt_id 或内联 content |

| llm | 大模型调用 | model_id, context_from |

| plugin | 调用已注册插件 | plugin_id, params |

## 9.3 运行输入

{

"wf_id": "wf_xxx",

"input": {

"repo_id": "kb_xxx",

"query": "昆曲与京剧区别",

"variables": {}

}

}

## 9.4 运行输出要求

- 必须返回逐步 traces（节点 id、类型、摘要、耗时/状态）。

- 若命中 A/B 或灰度，应在结果中体现 routing 信息（实验 id、variant、selected_id）。

## 9.5 可视化编排器要求

- 支持添加/删除/选中节点并编辑属性。

- 画布状态与 DSL 双向同步。

- 一键保存到基座、一键试运行。

# 10 非功能需求

| ID | 类别 | 需求 | 优先级 |

|----|------|------|--------|

| NFR-01 | 隔离 | 数据/配置/配额严格租户隔离，不可越权 | P0 |

| NFR-02 | 兼容 | API 版本向下兼容；废弃接口至少保留一个季度并公告 | P0 |

| NFR-03 | 性能 | 网关非流式 P95 < 3s（不含上游模型耗时可控部分）；向量检索 P95 < 1s（十万级分块内，专用引擎后另行定义） | P1 |

| NFR-04 | 容量 | 架构上支持扩展至约 180 智能体接入；需有扩容方案 | P1 |

| NFR-05 | 审计 | 身份变更、模型/插件调用、知识库变更可追溯 | P0 |

| NFR-06 | 安全 | 鉴权、输入校验、敏感配置加密或脱敏展示 | P0 |

| NFR-07 | 可观测 | 健康检查、错误日志；生产应有告警 | P1 |

| NFR-08 | 可用性 | 生产目标可用性 99.5%（首年可评估调整） | P2 |

| NFR-09 | 迭代 | 跟随季度节奏发布，输出变更与升级文档 | P0 |

| NFR-10 | 国际化/无障 | 本期中文优先；组件应语义化标签 | P2 |

# 11 安全与合规需求

1. 传输安全：生产全站 HTTPS。

2. 密码：不可逆哈希存储；禁止日志打印明文密码。

3. 密钥：模型 API Key 等不得下发到前端明文。

4. 租户隔离：所有查询必须带租户条件；自动化测试覆盖越权用例。

5. SSO 票据：短时、一次性、可追溯。

6. 脱敏：提供手机/身份证/邮箱等模板；业务规则由子平台决定何时调用。

7. 免责声明：基座提供弹窗框架与租户文案配置；不承担业务合规结论责任。

8. 审计防篡改：至少逻辑不可删；生产可考虑 WORM/只追加存储。

9. 插件出站：防 SSRF；超时与错误隔离。

# 12 基座接入规范（面向各子平台开发团队）

## 12.1 接入前提

1. 向基座申请并获得唯一 tenant_id。

2. 明确需要的能力开关：网关 / 知识库 / 工作流 / 插件。

3. 优先参考样板：教育/企业种子数据，以及 文化子平台样板 /culture。

## 12.2 接入步骤

1. 平台侧注册租户，创建租户管理员，配置配额与功能开关。

2. 前端引入登录/会话方式（复用组件或自建页调用登录 API）。

3. 后端所有基座请求携带 Authorization 与 X-Tenant-Id。

4. 登记本租户智能体；创建知识库、Prompt、工作流、业务插件。

5. 联调：权限、网关、检索、配额熔断、SSO。

6. 通过样板验收后进入季度版本节奏。

## 12.3 禁止行为

1. 禁止绕过基座直接调用底层大模型。

2. 禁止跨租户访问其他子平台知识库与配置。

3. 禁止把领域业务逻辑下沉到基座仓库。

4. 禁止在客户端存储长期明文密钥。

## 12.4 子平台最小集成清单

- [ ] 登录或 SSO 成功

- [ ] 智能体已登记且网关调用成功

- [ ]（如需要）知识库上传与检索成功

- [ ]（如需要）工作流试跑成功

- [ ] 配额查询与超额错误可处理

- [ ] 合规文案可展示

# 13 部署、版本与迭代管理

## 13.1 版本号

格式：V主.次.季度号，例如 V1.2.Q1。

- 主版本：不兼容变更。

- 次版本：兼容的功能增加。

- 季度号：对齐团队季度。

## 13.2 发布节奏

1. 样板子平台（教育/企业/文化）验证新版本。

2. 输出变更说明、兼容性说明、升级步骤。

3. 再全量开放其他子平台。

## 13.3 环境

开发 → 联调测试 → 正式。

## 13.4 配置项（示例）

| 配置 | 说明 |

|------|------|

| DATABASE_URL | 数据库连接 |

| JWT_SECRET | 令牌密钥 |

| WECOM_CORP_ID / WECOM_SECRET / WECOM_AGENT_ID | 企业微信 |

| DEFAULT_MODEL_* | 默认模型 |

# 14 测试与验收

## 14.1 基座版本必交测试交付物

1. 版本测试报告（功能、多租户隔离、网关、安全）。

2. Bug 清单（已修复/遗留与风险）。

3. API 更新说明。

4. 升级部署手册。

5. 回归脚本结果（如 scripts/test_v12.py 同类）。

## 14.2 验收用例（摘要）

| 编号 | 用例 | 期望 |

|------|------|------|

| AT-01 | 错误租户访问他人知识库 | 失败，无数据泄露 |

| AT-02 | 未登记智能体调用网关 | AGENT_NOT_REGISTERED |

| AT-03 | 配额打满后再调用 | QUOTA_EXCEEDED |

| AT-04 | 上传后向量检索 | 返回 hits 且含 score |

| AT-05 | SSO 票据二次兑换 | 第二次失败 |

| AT-06 | A/B traffic=100% | resolve 进入 treatment |

| AT-07 | 工作流 retrieve→llm | traces 完整 |

| AT-08 | 文化样板页核心按钮 | 问答/检索可返回 |

## 14.3 退出标准

- P0 需求 100% 通过；P1 未通过项有明确延期计划。

- 无打开的致命/严重安全缺陷。

- 文档与 /docs OpenAPI 一致。

# 15 风险、约束与假设

| 风险 | 影响 | 缓解 |

|------|------|------|

| 业务合规风险 | 法律/健康等误判责任不清 | 合同与 SRS 明确基座不承担业务合规结论 |

| 需求膨胀 | 基座变为业务堆砌 | 强制 3.2 边界 + 需求评审 |

| 版本兼容 | 子平台改造成本高 | 废弃窗口期 + 样板先行 |

| 模型供应商变更 | 网关适配成本 | 统一协议适配层 |

| 向量规模增长 | 检索变慢 | 迁移 pgvector/Milvus，API 不变 |

| 资源成本 | 180 智能体并发 | 配额、限流、扩容预案 |

| 插件 SSRF | 内网探测 | 白名单与出站代理 |

假设：

- 首批样板为教育、企业、文化类智能体。

- 初期允许 Mock 模型与本地嵌入以保障可演示。

- 子平台具备基本前端能力，可调用 REST。

# 16 实现状态与路线图

> 对应参考工程 base-platform 当前 V1.2.Q1。状态会随迭代更新。

## 16.1 与需求映射（摘要）

| 能力 | 状态 | 说明 |

|------|------|------|

| IAM 登录/RBAC/租户 | 已实现 | 动态租户、权限校验 |

| SSO 票据 | 已实现 | 一次性票据 |

| 企业微信 OAuth | 部分实现 | 支持配置；默认 Mock 联调 |

| 租户开通后台 | 已实现 | /admin |

| 智能体登记强校验 | 已实现 | 未登记拒绝 |

| 网关/配额/审计 | 已实现 | 流式为增强项 |

| 向量 RAG | 已实现 | 本地 n-gram 哈希 384 维 + 余弦相似度 |

| 知识库快照 | 已实现 | 回滚为增强项 |

| 工作流引擎 | 已实现 | retrieve/prompt/llm/plugin |

| 可视化编排器 | 已实现 | /workflow-editor |

| 灰度/A-B 生效 | 已实现 | resolve + 工作流路由 |

| 插件框架 | 已实现 | HTTP 调度 |

| 文化样板 | 已实现 | /culture |

| 真实支付 | 规划中 | — |

| pgvector/Milvus | 规划中 | — |

| 生产级监控告警 | 规划中 | — |

| 流式网关 | 规划中/部分 | 视实现版本 |

## 16.2 路线图建议

| 阶段 | 主题 |

|------|------|

| V1.2.Q1（当前） | 六大能力闭环 + 向量 RAG + 编排器 + SSO + 灰度 A/B + 文化样板 |

| V1.3 | 流式对话、快照回滚、插件 SSRF 白名单、PostgreSQL 生产配置 |

| V1.4 | 专用向量引擎、Embedding 可插拔、监控告警 |

| V2.0 | 支付订阅、更细粒度数据权限、多区域部署 |

# 17 附录

## 17.1 页面入口（参考实现）

| 入口 | 路径 |

|------|------|

| 六大能力控制台 | / 或 /console |

| 联调演示台 | /demo |

| 租户管理后台 | /admin |

| 工作流编排器 | /workflow-editor |

| 文化子平台样板 | /culture |

| OpenAPI | /docs |

| 健康检查 | /health |

## 17.2 参考账号（仅开发/演示环境）

| 账号 | 密码 | 用途 |

|------|------|------|

| admin | admin123 | 平台管理员 |

| demo | demo123 | 样板租户用户 |

> 生产环境必须强制改密，并禁用默认演示账号。

## 17.3 权限键（示例）

tenant:admin、agent:manage、kb:manage、workflow:manage、plugin:manage、prompt:manage 等；以实现与权限字典为准。

## 17.4 相关文档

- 团队规划：《2026-2027年团队规划暨第一次例会（修订版v2）》

- 工程说明：base-platform/README.md

- 联调脚本：base-platform/scripts/test_v12.py

- 上一版草案：智能体基座平台软件需求规格说明书（SRS）.docx（V1.0）

## 17.5 审批签栏（模板）

| 角色 | 姓名 | 日期 | 意见 |

|------|------|------|------|

| 基座负责人 |  |  |  |

| 架构师 |  |  |  |

| 子平台代表 |  |  |  |

| 测试负责人 |  |  |  |

— 文档结束 —